ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красный Яр

Кривошеинский район

Томская область

18.02.2021 № 13

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод в 2021 году

 В целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2021 года, по согласованию с руководителями учреждений и организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности поселения.
2. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2021 года (Приложение №1).
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья 2021 года (Приложение №2, №3).
4. Утвердить состав аварийно-спасательных бригад на случай наводнения (Приложение №4).
5. Постановление администрации Красноярского сельского поселения от 18.02.2020 № 21 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2019 году» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

Прокуратура

Калугину Д.Н.

ПЧ с. Красный Яр

ЦЭС

ТУС

ТПП

БООШ

КСОШ

Красноярская участковая больница

ООО «ЗПК СибЛесТрейд»

В дело №02-04

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Алексейчук

18.02.2021

Приложение №1

 Утверждено

 Постановлением администрации

 № 13 от 18.02.2021

 ***План***

***мероприятий по организации работ в период весеннего половодья на территории села Красный Яр в 2021 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок | Ответственный  |
| 1. | Провести заседание комиссии с повесткой «О предварительном прогнозе паводковой обстановки весной 2021 года и задачах по организованному пропуску половодья» | До 15.03. | Алексейчук М.П. |
| 2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий  | До 01.04. | Алексейчук М.П. Ребковец А.Е. (по согласованию)Савицкий Е.Ф. (по согласованию)  |
| 3. | Заключить договора с владельцами маломерных судов для оказания помощи в экстренных случаях | До 01.04.  | Дюкова Е.Ю. |
| 4. | Подготовить обращение и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья | На период половодья | Алексейчук М.П.Дюкова Е.Ю.Все члены комиссии  |
| 5. | Определить места эвакуации населения, в случае экстренных ситуаций  | До 01.04.  | Алексейчук М.П.Терентьева Т.В.(по согласованию) Закиев Р. М.(по согласованию) Терентьев А.П.(по согласованию) Давидюк О.И. (по согласованию) Нагина В.Н.(по согласованию) |
| 6. | На случай эвакуации населения из затопляемых зон организовать автоколонну | По необходимости | Савицкий Е.Ф. (по согласованию) Алексейчук М.П. |
| 7. | Определить места отгона сельскохозяйственных животных, обеспечить их ветеринарным обслуживанием | При необходимости | Алексейчук М.П.Ветеринарный фельдшер |
| 8. | Сформировать состав аварийно-спасательных бригад на случаи наводнения, организовать их обучение  | До 01.04.  | Алексейчук М.П.Ребковец А.Е.(по согласованию)  |
| 9. | Обеспечить завоз запаса ГСМ на период половодья  | До 01.04.  | Хворых И.И. (по согласованию)  |
| 10. | Завести необходимое количество товаров, продуктов питания, медикаментов | До 01.04.  | Терентьева Т.В.Предприниматели (по согласованию)  |
| 11. | Обеспечить сохранность мостов, дамб, при необходимости, производить подсыпку грунта для укрепления дамб | По обстановке | Алексейчук М.П.Савицкий Е.Ф.(по согласованию)  |
| 12. | В период наводнения организовать круглосуточное дежурство | По обстановке | Алексейчук М.П.Ребковец А.Е. (по согласованию) Участковый уполномоченный |
| 13. | На объектах, находящихся в зоне затопления, заблаговременно провести мероприятия:А) по исключению взрывов и возгораний (прекращение подачи электроэнергии) Б) по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (усилению крепления, консервации) В) по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях Г) по сохранности материальных средств | При необходимости | Сизова Е.Б. (по согласованию) Ребковец А.Е.(по согласованию) Цыро А.В. |
| 14. | Организовать медицинское обслуживание в надлежащих частях посёлка, в случае разделения его на части паводковыми водами, а также дежурство пожарных машин | По необходимости | Алексейчук М.П.Терентьева Т.В. (по согласованию) Ребковец А.Е. (по согласованию)  |
| 15. | Обеспечить устойчивую телефонную связь и бесперебойное энергоснабжение | постоянно | Сизова Е.Ю. (по согласованию) Ващенко Д.А.(по согласованию)  |
| 16. | Провести противопожарное обследование жилья, находящегося в зоне возможного затопления | До 10.04.  | Ребковец А.Е.Дюкова Е.Ю. |
| 17. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог, других коммуникаций к весеннему половодью (произвести очистку кюветов, придорожных труб, водосточных каналов, проверить состояние готовности водооткачивающей техники) | До 01.04.  | Алексейчук М.П. Савицкий Е.Ф. (по согласованию)  |
| 18. | Подготовить вертолетную площадку | До 01.04 | Алексейчук М.П.Савицкий Е.Ф. (по согласованию)  |
| 19. | Уточнить списки жителей, подпадающих в зону подтопления | До 01.04 | Дюковой Е.Ю. |

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

 Приложение №2

Утверждено

Постановлением

 Администрации

 № 13 от 18.02.2021

**СПИСОК**

техники, привлекаемой для аварийных работ,

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

в период наводнения 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Наименование техники | Ответственный |
| 1 | ООО «ЗПК СибЛесТрейд» | ГАЗ -3307, Урал, МТЗ-82, погрузчик  | Савицкий Е.Ф.(по согласованию)  |
| 2 | Администрация | ГАЗ-3307, МТЗ-82, автобус | Алексейчук М.П. |

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

Приложение № 3

Утверждено

Постановлением

Администрации

 № 13 от 18.02.2021

СПИСОК

владельцев маломерных судов, привлекаемых

на период весеннего половодья 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **адрес** | **Моторные лодки** |
| 1. | Сергеев Е.С. | Ул. Южная № 17, кв. 1 | 1 |
| 2. | Логинов А. В. | Ул. Обская №51, кв. 2 | 1 |
| 3. | Сидякин А. В. | Ул. Ергайская №13, кв. 2 | 1 |
| 4. | Шелестов С. В. | Ул. Коммунистическая №3 | 1 |
| 5. | Бурматов В. А | Ул. Красноармейская № 5 | 1 |
| 6. | Чигасов Н. В. | Ул. Коммунистическая № 5 | 1 |
| 7. | Тимченко И.В. | Ул. Черных № 20 | 1 |
| 8. | Ребковец А.Е. | Ул. Болотная № 2 - 1 | 1 |
| **итого** |  |  | **8** |

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

Приложение №4

Утверждено

Постановлением

 администрации

№ 13 от 18.02.2021

**Состав аварийно-спасательных команд**

**на случай наводнения**

***1. От пер. Осиновский до микрорайона Еланка***

1. Сергеев Е.С. ул. Южная № 17, кв. 1

2.Логинов А.В. ул. Обская №51, кв. 2

3. Сидякин А.В. ул. Ергайская №13, кв. 2

4. Ребковец А.Е. ул. Болотная № 2, кв. 1

 ***2. Микрорайон Центральный до пер. Осиновский***

1 Шелестов С. В. ул. Коммунистическая № 3

 2. Бурматов В.А. ул. Красноармейская №5

3. Чигасов Н.В. ул. Коммунистическая №5

4. Тимченко И.В. ул. Черных, 20

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

**Сводные данные по возможному отселению жителей**

**села Красный Яр в 2021 году с территорий,**

**подлежащих подтоплению в период паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Взрослых  | Детей  |
| Всего жителей в селе Красный Яр | 2383 | 503 |
| Проживает на территории, подлежащей возможному подтоплению  | 83 | 26 |
| Автомобильный транспорт |  | 26 |
| Пешим порядком | 83 |  |
| Место планируемой эвакуации  | КСШ 44БООШ 39 | 1412 |
| Расстояние, на которое планируется эвакуация | 1 – 2 км |  |
| Площадь возможного подтопления | 6 га |  |
| Количество выводимого скота (район бывшего аэропорта) КРССвиней ОвецКозЛошадей ПтицПчел (семьи) | 15253603513 |  |

Врио Главы администрации

Красноярского сельского поселения М.П. Алексейчук

СВЕДЕНИЯ

о заключенных договорах с организациями, учреждениями и формированиями на проведение АСДНР,

связанных весенним половодьем 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО района | Наименование сельского поселения | Организация, учреждение | Размещение | Количество | Материальные средства | Договор (соглашение) о взаимодействии | Зона ответственности |
| л/состав | техника |
| 1. | Кривошеинский район | Красноярское сельское поселение | ООО «ЗПК Сиблестрейд» | с. Красный Яр | 10 | ГАЗ-3307, Урал, МТЗ-82, погрузчик |  | № 1 | Территория с. Красный Яр |
| **Итого:** |  |  | 10 | 4 |  | 1 |  |

Приложение № 2

СОСТАВ

сил и средств Красноярского сельского поселения привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2021 года

в МО Красноярское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность ФИО руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) |  | Другие материальные средства | Зона ответственности |
| Личный состав (чел.) | Техника (марка, количество) | Плав. средства |
| Авиа | Автомобильная | Инженерная | Другая техника (марка, кол-во) | Жилеты спасательные | Электростанции переносные (марка, кол-во) | Палатки | Печи (комплектов) |
| 1. | Сводная группа Красноярского сельского поселения, с. Красный Яр, муниципальная | Врио Главы поселения Алексейчук Мария Петровна, (838251)3-13-40 | (838251)-3-13-30 | 10 |  | автобус, ГАЗ-3307Нива-Шевроле | МТЗ-82.1МТЗ-82 погрузчик, Урал | Мотопомпа – 1 ед., | Мотолодки –8 ед. | 8 | УГБ – 1 ед. |  |  | Территория села Красный Яр |
| **Итого:** | **10** |  | **3** | **4** | **1** | **8** | **8** | **1** |  |  |  |