ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красный Яр

Кривошеинского района

Томской области

18.04.2014			   							№  28

О проведении комплекса весенне –

летних работ по санитарной очистке

и благоустройству Красноярского

сельского поселения в 2014 году

В соответствии с Законом Томкой области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ,

Постановляю:

1. Провести с 18 апреля по 18 июня 2014 года двухмесячник по благоустройству села.

2. Рекомендовать  организациям независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории Красноярского сельского поселения, а также жителям поселения в установленные сроки принять активное участие в мероприятиях по очистке от мусора прилегающих территорий многоквартирных домов, усадеб и скверов, ликвидации раскопок, обновлении малых архитектурных форм.

3. Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территорий – еженедельная пятница.

4. Специалисту по работе с населением в период проведения двухмесячника усилить работу по контролю за состоянием территорий поселения по вопросам благоустройства, ежедневно проводить рейды с участковыми уполномоченными полиции, депутатами поселения, направлять материалы проверок в средства массовой информации.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Красноярское сельское поселение в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Красноярского сельского поселения					А.Н. Коломин

Прокуратура

ООО ЗПК «СибЛесТрейд»

ПЧ с. Красный Яр

Больница

БООШ

КСОШ

Лесхоз

Полиция

В дело №02-18

___________ Е.Ю. Прохоренко

18.04.2014

Приложение 1

к постановлению

от 18.04.2014 №28

План

работы по благоустройству и санитарной очистке Красноярского сельского поселения на 2014 год

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести 2-х месячник по благоустройству села | с 18.04-18.06. | Уличные комитеты, жители, руководители учреждений, организаций |
| 2 | Принять участие в конкурсе на лучшее благоустройство населенных пунктов района, области | до 15.01.2015 | Жители, руководители учреждений, организаций. |
| 3 | Навести должный санитарный порядок на закрепленных территориях и прилегающих частях улиц. Уделить особое внимание ремонту заборов, фасадов жилых домов и зданий, очистке кюветов и дренажных систем | до 9.05. май-июнь | Уличные комитеты, жители, руководители учреждений и организаций |
| 4 | Проводить еженедельные санитарные субботники | Май – июнь | Уличные комитеты, жители, руководители учреждений и организаций |
| 5 | Продолжить наведение порядка в адресном хозяйстве, установить отсутствующие номера домов | Май – август | Уличные комитеты, жители |
| 6 | Убрать территорию кладбища микрорайон Центрального, Красный Яр | Май Июнь | Жители; организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 7 | По возможности ликвидировать аварийные строения в селе | Июнь-сентябрь | организация, оказывающая услуги ЖКХ, жители |
| 8 | Провести ремонт колодцев, колонок | Май август | организация, оказывающая услуги ЖКХ, жители |
| 9 | Привести в порядок место, отведенное для свалки мусора, устроить подъезды | Май - июнь | организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 10 | Ликвидировать свалки в не отведенных местах, принять меры к их недопущению в дальнейшем | Май – июнь | Уличные комитеты, организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 11 | Производить грейдирование дорожного полотна проезжей части улиц | Май-август | организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 12 | Провести благоустроительные работы на территории, прилегающей к стадиону | Май-июнь | БООШ, предприниматели, осуществляющие торговлю на площади |
| 13 | Обязать владельцев магазинов провести необходимый ремонт и покраску фасадов зданий, вести работу по покраске фасадов домов жителями | Май | Предприниматели, администрация жители |
| 14 | За счет воскресников провести уборку прилегающих бесхозных территорий | Май-июнь | Ул. комитеты, руководители учреждений |
| 15 | Принять меры к уборке деревьев, мешающих линиям электропередач и представляющим опасность для жителей | Май-август | ЦЭС, жители, организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 16 | Установить дополнительные дорожные знаки 30 шт. | май-август | администрация |
| 17 | Провести очистку обочин дорог при въезде в село | Май-июнь | Школы, организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 18 | К 69 – годовщине Победы в ВОВ провести реставрацию памятника воинам-землякам, навести порядок на территории вокруг памятника | Апрель-май | Администрация, организация, оказывающая услуги ЖКХ, КСОШ |
| 19 | Провести конкурс на лучшую усадьбу села, поощрить победителей | Сентябрь | Ул. комитеты, комиссия по благоустройству |
| 20 | Проводить рейды по проверке санитарного состояния предприятий и жилого сектора | Не реже 2-х раз в месяц | Уличные комитеты, ТПП, комиссия по благоустройству |
| 21 | Сотрудникам ТПП, административной комиссии более оперативно реагировать на нарушения правил санитарного содержания населенных пунктов и привлекать виновных к административной ответственности | Постоянно | ТПП, Комиссия по благоустройству, административная комиссия, Совет общественности |
| 22 | Информировать население через средства массовой информации о состоянии работ по благоустройству | Ежемесячно | Комиссия по благоустройству |
| 23 | Заслушать на заседании комиссии по благоустройству ответственных за выполнение намеченных работ по благоустройству | Июль | Комиссия по благоустройству |
| 24 | Закрепить за объектами недвижимости территории для проведения благоустроительных работ | Апрель | Совет поселения, администрация |
| 25 | Привести в надлежащее состояние в микрорайонах спортивные площадки | Май – июнь | Уличные комитеты, жители |
| 26 | Принять участие в конкурсе: «Общественная инициатива» | Май – июнь | Уличные комитеты, администрация |
| 27 | По возможности установить дополнительно фонари уличного освещения возле колодцев | Сентябрь | организация, оказывающая услуги ЖКХ |
| 28 | Продолжить строительство культурно-досуговой центр на площади перед памятником погибших воинов | Июнь-август | Глава поселения, организация, оказывающая услуги ЖКХ, Красноярский СДК |
| 29 | Благоустройство территорий прилегающее к бюджетным учреждениям | Май-июль | Администрация Красноярского сельского поселения |
| 30 | Строительство тротуаров у многоквартирных домов | Август | Администрация Красноярского сельского поселения |

Пояснительная записка к плану работ по благоустройству

- Общая площадь села, требующая санитарного содержания – 1076400 м2,

  - Требующая ежедневного содержания – 576000 м2

1.2. Требующая периодического содержания – 500400 м2

2. Управление благоустроительными работами осуществляется администрацией поселения с привлечением  комиссии по благоустройству и уличных комитетов. Основной исполнитель – население и ООО «ЗПК СибЛесТрейд».

3. Решением Совета Красноярского сельского поселения от 07.02.2008 №20 бесхозные территории закреплены за объектами недвижимости, используемыми субъектами хозяйс  твенной деятельности. Из 4800 домовладений в 80-е годы в селе осталось 1011 домовладений. С целью уменьшения бесхозных территорий идёт работа по выделению земельных участков под земли сельхозназначения. Принимаются меры к сносу аварийных строений. Пустующих домовладений на 01.01.2013 – 578.

4. В Программе развития территории намечено благоустроить территории, прилегающие к объектам ЗПК ООО «СибЛесТрейд» за счёт предприятия.

5. Основная проблема бюджетного финансирования по содержанию территории заключается в том, что в 80-е годы в селе проживало до 13600 человек. Инфраструктура села осталась прежней, а  бюджетное финансирование базируется на число жителей – 2574, что создаёт проблемы с содержанием дорог, уличным освещением, и др.

6. В местном бюджете на благоустроительные работы запланировано 140,0 тыс. руб.

7. В поселении имеются экскаватор на пневмоходу,  трактор Беларус, в экстремальных ситуациях запланировано привлечение техники из лесозаготовительных организаций.

8. Сбор и вывоз мусора население осуществляется организованно силами организации. Контейнеров для мусора нет. Бригады по уборке мусора формируются из числа безработных, привлекаемых на общественные работы.

9. В селе 4 автобусные остановки. 3 построено в 2009 году.

10. Технология уборки выполняется.

11. Подрядчик – ООО «ЗПК СибЛесТрейд», в основном с работой справляется. Качество работы зависит от объёма финансирования.

12. Старые деревья в селе ежегодно сносятся, примерно по 6-8 в год. Необходима уборка около 80 деревьев. Обновляются лесонасаждения. В 2008 году заложен припоселковый кедровник «Парк Победы» на 0,2 га.

13. Ежегодно силами учащихся Красноярской средней школы очищается от мусора берег протоки, территория памятника, учащимися Белобугорской ООШ – берег озера Апталач.

14. Санитарные уборки территории запланированы еженедельно с середины апреля по середину июня и, в последующем не реже 1 раза в месяц.

15. План по благоустройству обсуждается на заседании Совета поселения и утверждается на собрании уличных комитетов и актива села.

16. К участию в общественных работах по уборке территории принимают участие безработные граждане, учащиеся обеих школ села.

17. Информирование населения происходит на сходах граждан, через местную печать.

18. За сотрудниками администрации и депутатами Совета поселения закреплены определённые территории по месту жительства, для осуществления контроля за деятельностью по благоустройству. Охват территории около 30%.

19. Осмотр территорий производится в весенние месяцы еженедельно комиссией по благоустройству.

20. Основная проблема содержания территории – наличие бесхозных территорий и большая протяжённость села.

21. Комиссия по благоустройству заседает в весенне-летнее время не реже 1 раза в месяц, осенне-зимнее – раз в квартал.

Глава администрации

Красноярского сельского поселения						А.Н. Коломин